**ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ**

**по проведению оценки воздействия на окружающую среду объекта**

**«Возведение Северо-западного обхода г. Витебска»**

* разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 19 июля по 30 сентября 2021 года;
* проведение ОВОС и разработка отчета об ОВОС: с 19 июля по 30 ноября  
  2021 года;
* проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС: с 1 сентября 2021 года по  
   15 марта 2022 года;
* доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС\*: с 1 ноября 2021 года по 28 марта 2022 года;
* государственная экологическая экспертиза разработанной предпроектной документации: с 19 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года;
* информирование РУП «Витебскавтодор» соответствующих местных исполнительных органов о принятом решении по результатам проведения государственной экологической экспертизы: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы.

*\* в случае необходимости доработки (п.7.7. постановления Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 №47)*

Указанные сроки проведения процедуры ОВОС могут корректироваться (в рамках сроков, регламентированных НПА).