**предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности**

**по объекту: «Резервный затон для отстоя флота РУЭСП Днепробугводпуть»,** расположенного по адресу: Витебская область, Витебский район, 13,5 км р.Западная Двина на правом берегу.

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовкапрограммыпроведения ОВОС | с 01.10.2021 по14.10.2021 |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | с 25.10.2021 по10.11.2021 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 15.10.2021 по31.10.2021 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | с 01.11.2021 по11.11.2021 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики БеларусьЗатрагиваемых сторон\* | c 05.11.2021 по19.12.2021(не менее 30 календарных дней)не требуется\* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 05.11.2021 по29.12.2021 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 07.12.2021 по29.12.2021 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 06.01.2022 по 18.02.2022 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

*\*заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)*

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» филиал «Витебскводтранс».

**Юридический и почтовый адрес:** 210604, ул. М.Горького, 200, г. Витебск.

**Контактный телефон:** 8 0212 36-28-16

**E-mail**: vodtrans@tut.by

Планируемая деятельность предусматривает строительство затона для временного отстоя двух несамоходных барж проект №187Г и буксира проект 730 в случае производственной необходимости навигационный период.

В связи с отсутствием ниже по течению реки Западная Двина относительно створа Витебской ГЭС разгрузочной площадки песка, полученного при проведении уходных работ по поддержанию судоходных габаритов реки, проектом дополнительно предусматривается ее устройство на территории затона, для временного хранения в навигационный период не более 5000т песка с дальнейшей вывозкой автосамосвалами.

Существующий затон имеет острые береговые линии. Проектными решениями береговые линии входа в затон подрезаются, им предаётся форма трапеции.

Территория площадки для складирования песка благоустраивается и ограждается сетчатым забором. Из ПГС устраивается основание площадки для складирования песка и проезд с разворотной площадкой. На въезде устраиваются распашные ворота и устанавливается КПП.

Эксплуатация затона и площадки для песка осуществляется только в навигационный период.

Погрузка грунта с площадки в автосамосвалы осуществляется экскаватором или погрузчиком, доставляемым на объект, в случае необходимости проведения погрузочных работ.

На время работы экскаватора предусмотрена работа контролера-пропускника, для запуска автосамосвалов на объект, для загрузки с дальнейшей вывозкой грунта по назначению.

В состав объекта входит:

- затон для временного отстоя флота;

- площадка для песка;

- проезд и разворотная площадка из ПГС;

- КПП контейнерного типа, без отопления;

- биотуалет;

- ограждение площадки для песка.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

- вариант 1 - строительство резервного затона для отстоя флота РУЭСП «Днепробугводпуть» с разгрузочной площадкой песка, на ранее отведенной территории на правом берегу р.З.Двина, юго-восточнее садового товарищества «Рассвет» Летчанского сельсовета Витебского района в 4 км восточнее г.Витебска.

- вариант 2 - строительство нового резервного затона для отстоя флота РУЭСП «Днепробугводпуть» с разгрузочной площадкой песка на левом берегу реки З.Двина, северо-западнее деревни Якуши, Новкинского сельсовета Витебского района в 4 км восточнее г.Витебска. С отрытием котлована под затон и строительством подъездной дороги.

- вариант 3 нулевая альтернатива - т.е. отказ от реализации заявленных намерений, с учетом того, что создание рассматриваемого объекта приурочено к месторождению полезных ископаемых.

С учетом анализа вариантов, к реализации принимается вариант 1 - строительство резервного затона для отстоя флота РУЭСП «Днепробугводпуть» с разгрузочной площадкой песка, на ранее отведенной территории на правом берегу р.З.Двина, юго-восточнее садового товарищества «Рассвет» Летчанского сельсовета Витебского района в 4 км восточнее г.Витебска.