Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту

«Реконструкция комбикормового производства на ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»

1. План-график работ по проведению ОВОС:

| Подготовка программы проведения ОВОС | С 30.03.2023 г. по 16.06.2023 г. |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | С 16.06.2023 г. по 23.06.2023 г. (в течение месяца после утверждения Программы проведения ОВОС) |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности* | не требуется* |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | С 30.03.2023 г. по 21.05.2023 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон | С 27.06.2023 г. по 28.07.2023 г (не менее 30 календарных дней) не требуется* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | С 23.07.2023 по 28.07.2023 г. (в случае обращения граждан и/или юридических лиц с заявлением о необходимости проведения собрания) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | С 28.07.2023 г. по 31.07.2023 г. |
| Предоставление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | С 01.08.2023 г. по 04.08.2023 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | С 04.09.2023 г. по 23.09.2023 г. (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

Примечание: * - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать значительное вредное трансграничного воздействия

2. Сведения о планируемой деятельности.

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «Витебская бройлерная птицефабрика»

Юридический адрес: 210014, д. Тригубцы, д.1 А, ОПС Витебск-14, Витебский  район,  Витебская область

Почтовый адрес: 210014, д. Тригубцы, д.1 А, ОПС Витебск-14, Витебский  район,  Витебская область

Электронный адрес: Broiler_vit@mail.ru

Телефон/факс 8 - (0212) - 35-04-44.

Проектными решениями предусматривается: размещение комплекса по производству комбикормов и цеха по переработке масличных культур на вновь отводимом земельном участке.

3. Сведения об альтернативных вариантах размещения и (или) реализации.

Для размещения планируемого объекта рассматривались две площадки.

Вариант 1 — реализация планируемого объекта на примыкающей к существующей площадке комбикормового производства ОАО «Витебская птицефабрика» в южном и юго-восточном направлении.

Вариант 2 — реализация планируемого объекта на примыкающей к существующей основной площадке ОАО «Витебская птицефабрика» в восточном направлении.

Выбор варианта размещения

Для реализации проекта выбран Вариант 1. Выбранный вариант размещения не требует перенос линий электропередач, минимизируется влияние выбросов пыли при работах в карьере Шалыги, минимизируется влияние планируемого объекта на содержание птиц, обеспечивает оптимальную удаленность от поверхностных водных объектов.

Вариант 3 — Отказ от реализации проектных решений не целесообразен. Данное производство является высокотехнологичным, продукция имеет спрос на рынке. Внедрение проекта даст следующие преимущества:

- обеспечение сбалансированным кормом животноводческие комплексы;

- повышение результативности экономической деятельности в регионе за счет увеличения объема выпуска конкурентоспособной продукции и расширение ее поставок на рынок;

- увеличение отчисления налогов из прибыли;

- создание новых рабочих мест

- обеспечение полного удовлетворения внутреннего рынка комбикормом;

- увеличение сбыта и поступления валютной выручки.