Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Возведение площадки №5 родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» вблизи д.Белыновичи, Бабиничского сельсовета, Витебского района»
План-график работ по проведению оценки воздействия
	Подготовка программы проведения ОВОС
	05.02.2026 – 31.08.2026 

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	С 17.09.2026 по 22.09.2026


	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	С 18.09.2026 по 22.09.2026


	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	
не требуется*

	Подготовка отчета об ОВОС	
	С 05.02.2026 по 31.08.2026

	Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь

Затрагиваемых сторон*
	С 22.09.2026 по 21.10.2026 (включительно)
(не менее 30 календарных дней)

не требуется*

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*
	не требуется*

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	С 19.10.2026 по 21.10.2026 (не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения)

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	С 22.09.2026 по 06.11.2026

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	С 23.10.2026 по 31.12.2026

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	С 09.11.2026 по 2028 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы)


*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие
 Сведения о планируемой деятельности
[bookmark: _Hlk240028498]Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «Витебская бройлерная птицефабрика» 
Адрес: 210014, д.Тригубцы, д.1 А, ОПС Витебск-14, Витебский район, Витебская область 
Контактный телефон: 8 (0212) 35-04-33
E-mail: Broiler-okc@mail.ru
Согласно представленным сведениям предусматривается строительство и эксплуатация бройлерного цеха площадки № 5 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» вблизи д.Белыновичи Бабиничского сельсовета Витебского района.
[bookmark: _Hlk240028486]Предусматривается возведение 8 птичников для содержания птиц родстада – 9700 гол. кур-несушек, 970 - петухов на 1 птичник. Объем посадочного поголовья одного цикла по площадке составляет 85360 гол. птицы в год с содержанием по 290 дней в году, годовое объем реализуемой продукции 15.2 млн шт. яиц.
Базовый размер санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта – 300 метров. В соответствии с критериями отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду (Приложение к Указу Президента Республики Беларусь 24.06.2008 № 349), на рассматриваемом объекте сельскохозяйственного назначения планируется осуществлять экологически опасную деятельность.
[bookmark: _Hlk98497036]В качестве альтернативных вариантов размещения рассмотрены:
- вариант 1 - реализация проектного решения «Возведение площадки №5 родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» вблизи д.Белыновичи, Бабиничского сельсовета, Витебского района»
- вариант 2 - «Возведение площадки №5 родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика. Площадка №2 вблизи д.Тригубцы Витебского района»
- вариант 3 нулевая альтернатива - т.е. отказ от реализации заявленных намерений.
С учетом анализа альтернативных вариантов размещения объекта, к реализации принят вариант 1, поскольку является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности, с учетом наилучших доступных технических методов, их экономической эффективности, экологической безопасности, потребления ресурсов на единицу продукции, степени риска и вероятности возникновения аварий.  
В качестве альтернативных вариантов технологических решений рассмотрены: 
- вариант 1 – напольное содержание птицы кур бройлеров;
- вариант 2 - содержания птицы кур бройлеров с применением технологии клеточного содержания птицы.
С учетом анализа альтернативных вариантов технологических решений и размещения объекта, к реализации принят вариант 1, поскольку является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности, с учетом наилучших доступных технических методов, их экономической эффективности, экологической безопасности, потребления ресурсов на единицу продукции, степени риска и вероятности возникновения аварий. 

